|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo. Como equipo cumplimos los dos primeros bloques del plan, pero mi aporte personal quedó atrasado durante gran parte de la fase. Me facilitó contar con documentación muy completa del proyecto y lograr levantar el entorno en mi equipo. Me dificultó mi perfeccionismo: quise entender todo el proyecto antes de empezar y eso me paralizó. También influyó el cambio de alcance de septiembre, que reorganizó los equipos y los roles, y compatibilizar el trabajo con el estudio.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Primero, fui honesto con mi equipo y con el stakeholder sobre mi situación. Luego cambié la forma de trabajar: dejé de solo leer documentación y empecé a trabajar sobre el sistema real, actualizando el modelo de datos, los diagramas y la documentación de pruebas. En ese proceso encontré errores concretos que ayudan a mejorar el proyecto. Ahora me comprometí a entregar mis primeros tres tickets la próxima semana y a avanzar con entregas más pequeñas y constantes.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo fue insuficiente durante la mayor parte de la fase, sobre todo en desarrollo de código; no tengo commits en el repositorio del proyecto en este periodo y eso es algo que debo corregir. Destaco el trabajo de cierre: documentación de diseño y de pruebas construida a partir del sistema real y verificable, y hallazgos de calidad concretos, que es lo que corresponde a mi rol de QA de backend y datos. Para mejorar necesito constancia: avanzar en entregas pequeñas y frecuentes, no esperar a dominarlo todo para empezar, y que mi aporte quede visible en el repositorio con pull requests propios.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta cómo hacer visible y equitativo el aporte de cada integrante, y cómo equilibrar el tiempo entre la documentación de la asignatura y los tickets que pide la empresa. Pregunta a mis pares y a mi docente: ¿cómo puedo integrarme de la mejor forma para aportar más al equipo desde mis fortalezas, que hoy están en las pruebas, la base de datos y la seguridad?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, en especial para la Consola de Administración (E6), que está en etapa inicial y necesita una distribución clara. Propongo repartirla según el perfil de cada uno: Alejandro: infraestructura, despliegue e integración continua del repositorio kallicode-admin. Ana: pantallas de la consola y sus pruebas de interfaz. Yo: la API de administración, el acceso controlado a los datos de todos los clientes y la auditoría de las acciones del personal, que se relacionan con mi rol en seguridad y datos. Lo ideal es acordarlo en una reunión del equipo y dejarlo registrado en el tablero.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evalúo como desigual. Como equipo logramos avanzar en lo técnico durante los primeros bloques, pero la participación y la comunicación no fueron parejas entre todos, y me incluyo en eso. Aspectos positivos: la calidad técnica del trabajo realizado y que, en la última reunión con el stakeholder, pudimos hablar con honestidad sobre el estado real del proyecto. Aspectos a mejorar: distribuir el trabajo de forma más equitativa, tener reuniones internas con acta y acordar una sola forma de reportar nuestro avance.