Informe de Estado de Avance

PROYECTO KALLICODE

12 de septiembre de 2026

alejandro gonzalez – ana panes – luis ibañez

Ingeniería Informática – Sede Plaza Oeste

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO DE PROGRESO	1

2. ESTADO DE AVANCE POR HITOS CRÍTICOS (M1 - M6)	2

Matriz de Cumplimiento de Hitos	2

Detalle Técnico del Hito M1	3

3. AVANCE Y ASIGNACIÓN POR EQUIPOS DE TRABAJO (E1 A E6)	3

Equipos 1 & 2 (Fábrica Agéntica)	3

Equipo 3 (QA & Gates)	3

Equipo 4 (Portal Producto)	3

Equipo 5 (Plataforma & Confianza)	4

4. GESTIÓN DE RIESGOS, DEUDA TÉCNICA Y CONFLICTOS RESUELTOS	4

Resolución de Conflictos Críticos (CR-KC-001)	4

Estado de Remediación de Hallazgos	5

Deuda Técnica por Jurisdicción	5

5. PRÓXIMOS PASOS Y PRÓXIMAS ENTREGAS ESTRATÉGICAS	5

Entregables de Corto Plazo	5

Matriz de Compromisos Próximo Ciclo	5

# 1. RESUMEN EJECUTIVO DE PROGRESO

Se valida una madurez del 35-40% en el desarrollo acumulado del proyecto KalliCode, avanzando firmemente hacia el cumplimiento de los hitos M1 y M2. Tras consolidar la fase de cimentación de infraestructura crítica, el proyecto ha iniciado la transición estratégica hacia la fase de ingesta vectorial y orquestación de la Fábrica Agéntica.La arquitectura actual garantiza la soberanía de datos por diseño, integrando una estructura Multi-tenant con aislamiento robusto mediante Row-Level Security (RLS). Para cumplir con los estándares de Entornos Regulados, se ha definido una política de almacenamiento inmutable bajo el estándar WORM (Write Once Read Many), asegurando que toda evidencia técnica y aprobación humana quede, en términos de auditoría, "sellada en piedra".A continuación, se resume el stack tecnológico operativo y los protocolos de seguridad validados:

| Componente | Tecnología | Especificación / Seguridad |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje Core | Python 3.12 | Estándar de tipado estricto con Mypy |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Extensión pgvector y cifrado AES-256 |
| Caché y Broker | Redis 7 | Gestión de colas asíncronas (Streams) |
| Seguridad de Datos | RSA-2048 / RS256 | Gestión de secretos vía Azure Key Vault |
| Infraestructura | Docker Compose | Emulación cloud con Azurite (WORM policy) |

# 2. ESTADO DE AVANCE POR HITOS CRÍTICOS (M1 - M6)

## Matriz de Cumplimiento de Hitos

| Hito | Descripción Técnica | Estado | Sprints |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Base Verificable | Infraestructura RLS, CI/CD y entorno local reproducible. | Cierre Técnico en Verificación \* | S1 - S2 |
| M2: Ingesta Vectorial | Esquemas cm (CodeMapping ) y vec. Deduplicación BGE-M3. | En Proceso | S3 - S4 |
| M3: Gobernanza Criptográfica | Auditoría inmutable y validación de Gates de aprobación. | Planificado | S5 |
| M4: Fábrica Agéntica | Orquestador de LLM (3 tiers) e integración de servicios. | Planificado | S6 - S7 |
| M5: Integraciones | Conexión real con GitHub, Jira y webhooks operativos. | En Preparación | S8 |
| M6: Release GA | Despliegue final en Azure y lanzamiento comercial. | Planificado | S9+ |

Nota de Arquitectura: * El Hito M1 se mantiene en verificación pendiente de la implementación operativa del versionado de migraciones (Alembic), dado que actualmente los esquemas se inyectan mediante scripts SQL manuales, lo que representa un riesgo para la paridad de entornos superiores.

## Detalle Técnico del Hito M1

Se ha alcanzado la reproducibilidad total del entorno local mediante Docker Compose, integrando Redis 7 para la gestión de estados asíncronos y Azurite para la simulación de Azure Blob Storage. Este entorno permite validar el comportamiento de las políticas de aislamiento y la inmutabilidad de los objetos de datos antes de su promoción a la nube, garantizando que el ciclo de vida del dato cumpla con las normativas de cumplimiento desde el origen.

# 3. AVANCE Y ASIGNACIÓN POR EQUIPOS DE TRABAJO (E1 A E6)

## Equipos 1 & 2 (Fábrica Agéntica)

Consolidación de la máquina de estados de jobs (13 estados de transición). Se reportan avances en el desarrollo del Grafo de Conocimiento (CodeMapping) para proveer contexto profundo a los agentes. El diseño de prompts se ha optimizado para la estructura de 3 tiers de LLM (flash, pro, fable), permitiendo un escalado dinámico de costos y precisión según la complejidad del ticket.

## Equipo 3 (QA & Gates)

Progreso en la síntesis de pruebas BDD (Behavior-Driven Development) bajo criterios Given-When-Then. Se ha implementado el motor de captura de evidencias inmutables, el cual vincula los resultados de las pruebas con la cadena de auditoría del sistema.

## Equipo 4 (Portal Producto)

Finalización del stepper de pipeline en la UI/UX, proporcionando visibilidad en tiempo real del flujo agéntico. Integración de la vista de firmas criptográficas para los tres Gates de gobernanza, permitiendo a los aprobadores humanos validar el compliance normativo antes de cada despliegue.

## Equipo 5 (Plataforma & Confianza)

- Miembro A (DB/RLS): Desarrollo de db.py y el middleware de sesion_tenant, logrando un aislamiento estricto de transacciones por organización.

- Miembro B (DevOps): Gestión de 5 repositorios bajo el estándar de monorepo uv y orquestación de linters en CI/CD.

- Miembro C (SecOps): Implementación de JWT RS256 y Sandboxes efímeros para la ejecución segura de código en la fase de Build Agéntico, mitigando riesgos de inyección de código.

Equipo 6 (Administración)

Supervisión del alcance cross-tenant bajo las 4 reglas inseparables de excepción al RLS:

- Enmascarado por defecto de datos identificables.

- Concesiones justificadas (Grants) temporales y documentadas.

- Sello en la cadena del cliente para cada acción administrativa.

- Visibilidad total del acceso para el cliente final.

# 4. GESTIÓN DE RIESGOS, DEUDA TÉCNICA Y CONFLICTOS RESUELTOS

## Resolución de Conflictos Críticos (CR-KC-001)

- Problema: Inconsistencias entre el middleware de RLS y los DDLs de aplicación, con riesgo de fuga de datos en consultas JOIN complejas.

- Solución: Adopción estricta del principio D06 (SQL-first). Los esquemas se definen centralmente, forzando a la capa de aplicación a operar exclusivamente a través del objeto sesion_tenant. Esta medida neutraliza la elusión accidental de políticas de seguridad en el motor de base de datos.

## Estado de Remediación de Hallazgos

Se mantiene la metodología Kanban para la limpieza incremental de los hallazgos heredados (BE-F01, BE-F06, BE-F07, DB-F01, DB-F02, DB-F03). La prioridad actual reside en los hallazgos de base de datos (DB-F) para asegurar la integridad estructural antes de la ingesta masiva de vectores.

## Deuda Técnica por Jurisdicción

Se han identificado y asignado los siguientes códigos de deuda técnica (Ruff):

- Equipo 4 (Producto): Corrección de zonas horarias (DTZ011), manejo de excepciones ciegas (BLE001) y concatenación de strings en plantillas (ISC004).

- Equipo 6 (Consola/Admin): Tipado de telemetría (PYI034) y revisión de dependencias de FastAPI (B008).

- Equipo 2 (Fábrica): Eliminación de variables de job residuales (F841) y supresión de excepciones con pass (S110) en el orquestador.

# 5. PRÓXIMOS PASOS Y PRÓXIMAS ENTREGAS ESTRATÉGICAS

## Entregables de Corto Plazo

Para la próxima revisión con la comisión Capstone (Prof. Luis Bravo) y el sponsor Alloxentric, se presentarán:

- Demostración funcional del Triage Agéntico con deduplicación activa mediante BGE-M3.

- Validación del expediente de auditoría inmutable con sellado criptográfico en tiempo real.

## Matriz de Compromisos Próximo Ciclo

- Migración a Azure Real: Sustitución de Azurite y Redis local por servicios gestionados en Azure con políticas de inmutabilidad activas.

- Integración del Orquestador: Conexión del "cerebro agéntico" con la API interna (/internal/v1). Este componente representa el riesgo de camino crítico para el cierre de M2.

- Telemetría de Negocio: Habilitación del sistema de facturación basado en cuotas de líneas de código (LOC) y monitoreo de Throughput del pipeline.