INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE PORTAFOLIO DE TÍTULO

Proyecto KalliCode - Alloxentric

24 de octubre de 2026

Alejandro gonzalez

Colaboración con Alloxentric

Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones

INFORME DE AVANCE DE INGENIERÍA — FASE 2

Plataforma KalliCode

Subproyectos: Equipo 5 (Testing & Calidad de Plataforma) y Equipo 6 (Consola de Administración)

Asignatura: Capstone (PTY4614) — Evaluación Fase 2

Fecha: Octubre de 2026

Modalidad de Ejecución: Entregas Incrementales por Bloques Funcionales

# Índice General

1. Resumen Ejecutivo / Abstract	3

1.1. Resumen en Español	3

1.2. Abstract in English	3

2. Introducción y Arquitectura del Sistema	4

2.1. Propósito y Contexto de KalliCode	4

2.2. Desacoplamiento y Roles de los Equipos 5 y 6	4

3. Metodología de Trabajo y Planificación por Bloques Incrementales	5

3.1. Marco Metodológico de Desarrollo y Aseguramiento	5

3.2. Estado de Avance en la Hoja de Ruta	6

4. Ajustes al Proyecto: Dificultades, Facilitadores y Decisiones de Ingeniería	6

4.1. Dificultades Técnicas Encontradas	6

4.2. Elementos Facilitadores	7

4.3. Ajustes y Decisiones Arquitectónicas Implementadas	7

5. Desarrollo Técnico y Evidencias de Avance	8

5.1. Equipo 5: Aseguramiento de Calidad, Aislamiento RLS y Matriz RBAC	8

5.2. Equipo 6: Fundaciones de la Consola de Administración e Identidad Staff	9

6. Cumplimiento de Indicadores de Calidad del Perfil de Egreso	11

7. Individual Conclusions (English)	12

8. Individual Reflection (English)	12

9. Referencias Técnicas y Normativas	13

10. Anexo: Evidencias Técnicas de Ejecución y Trazabilidad CI/CD	14

# 1. Resumen Ejecutivo / Abstract

## 1.1. Resumen en Español

El presente informe técnico documenta el avance de ingeniería correspondiente a la Fase 2 del proyecto de título KalliCode, integrando los resultados de dos subproyectos clave: el Equipo 5 (Testing & Calidad de Plataforma) y el Equipo 6 (Consola de Administración). Durante este ciclo evaluativo, el Equipo 5 completó con éxito el 100% de los entregables correspondientes a los Bloques 1 y 2, consolidando una infraestructura de pruebas completamente emulada en entorno local (cero dependencia de la nube), una suite automatizada de certificación de aislamiento multi-tenant basada en introspección dinámica de políticas Row-Level Security (RLS) en PostgreSQL 16 y la matriz parametrizada de control de acceso RBAC para compuertas de calidad. Paralelamente, el Equipo 6 dio inicio formal al Bloque 1, estableciendo el esquema relacional dedicado de administración, los mecanismos de auditoría inmutable append-only con encadenamiento criptográfico SHA-256, el modelo de identidad de personal con autenticación de dos factores (2FA/TOTP) y la resolución desacoplada del paquete base mediante el gestor moderno uv. Las evidencias técnicas adjuntas certifican el cumplimiento de las compuertas de calidad en integración continua y la ausencia de brechas de aislamiento de datos.

## 1.2. Abstract in English

This technical report documents the engineering progress corresponding to Phase 2 of the KalliCode Capstone project, synthesizing the deliverables of two key subprojects: Team 5 (Testing & Platform Quality) and Team 6 (Admin Console). Throughout this milestone, Team 5 successfully achieved 100% completion of Delivery Blocks 1 and 2, establishing a fully local, zero-cloud dependent testing infrastructure, an automated multi-tenant isolation verification suite powered by dynamic PostgreSQL 16 Row-Level Security (RLS) catalog introspection, and a parameterized Role-Based Access Control (RBAC) matrix governing deployment quality gates. Simultaneously, Team 6 commenced Delivery Block 1, architecting the dedicated administration relational schema, immutable append-only audit logs secured via SHA-256 cryptographic chaining, a staff identity realm enforcing two-factor authentication (2FA/TOTP), and a decoupled core dependency resolution leveraging the modern uv toolchain. The accompanying technical evidence certifies full adherence to continuous integration quality gates and the complete prevention of cross-tenant data leakage.

# 2. Introducción y Arquitectura del Sistema

## 2.1. Propósito y Contexto de KalliCode

KalliCode es una plataforma SaaS de ingeniería de software empresarial diseñada para acelerar y gobernar el ciclo de vida de desarrollo de software mediante agentes de inteligencia artificial y flujos de trabajo colaborativos. La arquitectura del sistema se encuentra dividida en subproyectos especializados que operan bajo un monorepo coordinado, gobernado por estrictas políticas de seguridad defensiva, separación de responsabilidades y aislamiento de datos por organización cliente.

## 2.2. Desacoplamiento y Roles de los Equipos 5 y 6

Dentro del programa general, el Equipo 5 (Testing & Calidad de Plataforma) tiene la responsabilidad transversal de diseñar, implementar y ejecutar los arneses de prueba automatizados, los dobles de servicios externos y las compuertas de validación de seguridad en el pipeline de CI/CD. Su misión garantiza que ningún cambio en el código degrade las garantías criptográficas ni el aislamiento multi-tenant del sistema.

Por su parte, el Equipo 6 (Consola de Administración - KC-ADM) es el encargado de construir la superficie interna de soporte, auditoría y gobernanza empresarial. A diferencia de las interfaces orientadas a clientes, la consola de administración es la única excepción explícitamente autorizada en la plataforma que requiere visibilidad analítica transversal sobre múltiples organizaciones. Esta excepción se sostiene arquitectónicamente sobre cuatro principios de seguridad inseparables:

1.	Rol de lectura estrictamente acotado: Uso exclusivo del rol de base de datos kallicode_admin_ro, desprovisto de privilegios BYPASSRLS o permisos de superusuario, con permisos limitados a nivel de columna sobre un inventario restringido de tablas de negocio.

2.	Enmascaramiento por defecto y concesiones temporales: Todo dato sensible de clientes se presenta enmascarado; su revelación requiere una concesión explícita con justificación operativa registrada y caducidad automática de sesenta minutos.

3.	Sellado inmutable en la cadena de auditoría: Cada acción u operación de lectura de personal se registra en la tabla admin.staff_actions, asegurada mediante disparadores que impiden mutaciones y encadenada criptográficamente por hashes SHA-256.

4.	Despliegue en red privada: Operación exclusiva en una red virtual privada sin puntos de entrada públicos (zero public ingress), accesible únicamente a través de túneles corporativos autenticados.

# 3. Metodología de Trabajo y Planificación por Bloques Incrementales

## 3.1. Marco Metodológico de Desarrollo y Aseguramiento

El desarrollo del proyecto no sigue una metodología Scrum tradicional con ceremonias rígidas de sprint bi-semanal, sino un marco ágil de Entregas Incrementales por Bloques Funcionales. Cada bloque representa una agrupación coherente de épicas con criterios de aceptación binarios, pruebas automatizadas obligatorias y compuertas de calidad integradas en el pipeline de GitHub Actions.

La gestión del trabajo se estructura mediante un backlog granular priorizado en Story Points (SP), con responsabilidades distribuidas por perfil técnico:

- QA1 (Lead Infra / SRE & CI-CD): Contenedores efímeros, orquestación local y automatización del pipeline.

- QA2 (Backend, Seguridad & Datos QA): Aislamiento multi-tenant, contratos de API, verificación de base de datos y esquemas de cifrado.

- QA3 (Motor de Pruebas IA & E2E): Generación de pruebas sintéticas, validación AST y dobles de ejecución.

## 3.2. Estado de Avance en la Hoja de Ruta

A la fecha de cierre de la presente Fase 2, el estado de ejecución respecto a la planificación general es el siguiente:

| Subproyecto | Bloque Incremental | Estado Actual | Story Points Completados / Planificados | Principales Entregables Validados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo 5 (Testing) | Bloque 1: CI/CD & Entorno Cero-Nube | 100% Completado | 49 / 49 SP | docker-compose.test.yml, CI unificado ci.yml, packages/testing, emuladores Azurite y llm_stub.py. |
| Equipo 5 (Testing) | Bloque 2: Aislamiento Multi-Tenant & RLS | 100% Completado | 49 / 49 SP | Suite test_aislamiento_rls.py, auditoría de roles DB test_roles_db.py, matriz RBAC test_rbac_matrix.py. |
| Equipo 6 (Admin) | Bloque 1: Fundaciones & Identidad Staff | En Desarrollo Activo | 16 / 48 SP | Migración 001_admin_schema.sql, tabla admin.staff_actions, resolución de kallicode-core vía uv. |

# 4. Ajustes al Proyecto: Dificultades, Facilitadores y Decisiones de Ingeniería

El avance entre las Fases 1 y 2 exigió una profunda reflexión técnica para superar obstáculos operativos y alinear la realidad de los repositorios con las especificaciones de diseño.

## 4.1. Dificultades Técnicas Encontradas

1.	Resolución de dependencias internas en monorepo: Al configurar el entorno de kallicode-admin, el gestor de paquetes intentó inicialmente resolver la biblioteca compartida kallicode-core desde el registro público de PyPI, provocando fallos de instalación debido a que se trata de un paquete privado del repositorio de backend.

2.	Colisión de esquemas y ambigüedad de bases de datos: Se generaron confusiones en la configuración de cadenas de conexión locales entre la base de datos operativa de desarrollo (kallicode en puerto 5432) y la base de datos efímera de pruebas (kallicode_test en puerto 5433), lo que provocó bloqueos transitorios por fallos de autenticación de roles en PostgreSQL.

3.	Desalineación conceptual en casos de prueba: La documentación teórica inicial formuló casos de prueba con nombres genéricos de scripts (como test_no_leak.py), mientras que la arquitectura implementada en el código utiliza suites dinámicas parametrizadas (test_aislamiento_rls.py) que auditan la totalidad del catálogo del motor relacional.

## 4.2. Elementos Facilitadores

1.	Estandarización del herramental moderno con uv: La adopción de uv como gestor unificado de entornos virtuales y dependencias aceleró drásticamente los tiempos de sincronización y ejecución, permitiendo invocar herramientas analíticas y suites de prueba mediante uv run sin necesidad de activar entornos virtuales manualmente.

2.	Infraestructura efímera sobre memoria RAM (tmpfs): La configuración de servicios PostgreSQL y Redis montados en tmpfs dentro de docker-compose.test.yml redujo el tiempo de ejecución de la suite de seguridad de minutos a milisegundos, eliminando efectos secundarios de persistencia en disco.

3.	Diseño de contratos OpenAPI congelados: Disponer de especificaciones estáticas congeladas en versión OpenAPI 3.0.3 facilitó la generación desacoplada de dobles de prueba con Mock Service Worker (MSW) en el cliente web y con respx en la capa de servicios.

## 4.3. Ajustes y Decisiones Arquitectónicas Implementadas

- Enlace local editable de dependencias: Se configuró la sección tool.uv.sources en el archivo pyproject.toml de administración para enlazar directamente la ruta relativa ../kallicode-backend/packages/core en modo editable, resolviendo la dependencia interna sin requerir publicaciones intermedias.

- Separación estricta de entornos en el Makefile: Se definieron metas explícitas en el Makefile para separar el flujo de desarrollo diario (make up, make db sobre el puerto 5432) del flujo de pruebas aisladas (make test-int sobre el puerto 5433 y base efímera).

- Adaptación de la matriz RBAC en el Equipo 5: Se enfocó la suite test_rbac_matrix.py en la validación de la doble barrera de autorización en puertas de despliegue (Gates 1 y 3) con códigos HTTP 403 Forbidden para roles sin privilegios, dejando la verificación de no-enumeración cruzada (HTTP 404 Not Found) para la etapa de integración transversal de contratos.

# 5. Desarrollo Técnico y Evidencias de Avance

## 5.1. Equipo 5: Aseguramiento de Calidad, Aislamiento RLS y Matriz RBAC

El cierre del Bloque 2 en el Equipo 5 consolidó dos pilares fundamentales de la seguridad del sistema:

### A. Certificación de Aislamiento Multi-Tenant (Ticket KC-QA-B2-01)

A diferencia de enfoques tradicionales que prueban tablas aisladas, se construyó una suite de prueba dinámica en packages/testing/tests/seguridad/test_aislamiento_rls.py que inspecciona la vista del sistema pg_policies en PostgreSQL 16. La prueba descubre automáticamente todas las tablas gobernadas por RLS y ejecuta transacciones cruzadas concurrentes inyectando identificadores de sesión disjuntos (tenant_alpha y tenant_beta):

-- Mecanismo de sesión validado por la suite de aislamiento

SET LOCAL app.tenant_id = 'tenant_alpha';

SELECT * FROM core.tickets;

-- Retorna exclusivamente registros de tenant_alpha

SET LOCAL app.tenant_id = 'tenant_beta';

SELECT * FROM core.tickets;

-- Cero registros visibles pertenecientes a tenant_alpha

La suite valida que cualquier intento de inserción, actualización o consulta entre inquilinos sea interceptado a nivel de motor por las políticas USING y WITH CHECK, garantizando cero fuga de información.

### B. Matriz de Control de Acceso Granular RBAC (Ticket KC-QA-B2-11)

En el archivo packages/testing/tests/seguridad/test_rbac_matrix.py, se implementó una matriz parametrizada de dieciocho casos que evalúa a los seis roles del portal (owner, admin, architect, approver, member, viewer) contra tres escenarios críticos de gobierno:

1.	Aprobación de Gate 1: Confirma el bloqueo con HTTP 403 Forbidden para roles de sólo lectura (viewer) y básicos (member), permitiendo el avance a los roles aprobadores.

2.	Exclusividad de Firma en Gate 3: Certifica que únicamente el rol architect posee privilegios para autorizar el paso a producción, bloqueando a todos los demás roles (incluyendo owner y admin) con la excepción de dominio FIRMA_NO_AUTORIZADA.

3.	Cola de Aprobaciones Pendientes: Verifica que las rutas de inspección devuelvan HTTP 200 OK únicamente para usuarios con permisos de gestión.

La ejecución utiliza tokens firmados criptográficamente mediante el par de claves RSA-2048 efímero en memoria (emitir_access_token) con transporte asíncrono ASGITransport, completando todas las verificaciones en milisegundos de forma determinista. La evidencia de ejecución se encuentra en el Anexo A.

## 5.2. Equipo 6: Fundaciones de la Consola de Administración e Identidad Staff

El Equipo 6 avanzó en la implementación del Bloque 1 mediante el establecimiento del esquema dedicado y las entidades de control de personal:

### A. Esquema Relacional y Auditoría Inmutable (Ticket KC-ADM-B1-06)

Se estructuró la migración db/001_admin_schema.sql bajo una transacción idempotente en PostgreSQL 16. Los aspectos esenciales implementados incluyen:

- Entidad admin.staff: Registro de personal corporativo con identificador único ULID, correo electrónico, rol interno (staff_soporte, staff_operaciones, staff_negocio, staff_admin), contraseñas bajo hash Argon2id y bandera de estado de segundo factor (MFA/TOTP).

- Registro de Auditoría Append-Only (admin.staff_actions): Almacenamiento secuencial de todas las acciones operativas. Se implementó el disparador trg_admin_staff_actions_immutable, el cual aborta cualquier intento de UPDATE o DELETE lanzando una excepción controlada:

CREATE OR REPLACE FUNCTION admin.enforce_staff_action_immutability()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

RAISE EXCEPTION

'La tabla admin.staff_actions es append-only: mutaciones prohibidas';

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

- Encadenamiento Criptográfico SHA-256: Cada evento calcula su firma uniendo el identificador del registro, el hash del evento anterior, la marca de tiempo, el usuario y los parámetros de la operación, garantizando la detección inmediata de cualquier manipulación en el historial. La verificación de inmutabilidad se documenta en el Anexo C.

### B. Contrato de API y Control de Exposición (Ticket KC-ADM-B1-08)

Se congeló la especificación del contrato OpenAPI 3.0.3 en docs/openapi-admin-v1.yaml, estructurando la ruta de diagnóstico /admin/v1/health y definiendo el esquema de seguridad mediante tokens portadores JWT con claim tipificado (typ="staff"), asegurando que ninguna credencial de usuario estándar de cliente pueda ser utilizada para interactuar con la consola de administración.

# 6. Cumplimiento de Indicadores de Calidad del Perfil de Egreso

En concordancia con la pauta de evaluación de Capstone, las actividades de ingeniería desarrolladas durante la Fase 2 impactan directamente en las competencias declaradas del perfil de egreso:

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicador de Calidad Evaluado | Nivel | Justificación de Evidencia Técnica en KalliCode |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos bajo buenas prácticas de la industria. | 1.1: Diseña pruebas de validación de productos y procesos. 1.2: Aplica pruebas de validación según estándares. 1.3: Desarrolla mejoras basadas en resultados. | 100% | Se diseñó y ejecutó la suite de introspección RLS sobre 41 tablas (test_aislamiento_rls.py) y la matriz RBAC parametrizada de 18 permutaciones (test_rbac_matrix.py), certificando el aislamiento multi-tenant sin falsos positivos en CI. |
| Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | 2.1: Planifica proyectos ofreciendo alternativas de decisión. 2.2: Controla proyectos de acuerdo a requerimientos. | 100% | Planificación formal mediante 6 Bloques Incrementales distribuidos en 350 Story Points. Control de avance semanal evidenciando el cierre total de los Bloques 1 y 2 en Testing (98 SP) y el inicio del Bloque 1 en Admin (16 SP). |
| Construir modelos de datos para soportar requerimientos con diseño escalable. | 3.1: Diseña modelos de datos escalables. 3.2: Implementa modelos de datos según diseño. | 100% | Diseño e implementación DDL de admin.staff y admin.staff_actions en PostgreSQL 16 con particiones por tiempo, triggers de inmutabilidad y encadenamiento criptográfico SHA-256 (001_admin_schema.sql). |
| Desarrollar soluciones de software sistematizando desarrollo y mantenimiento. | 4.1: Construye soluciones sistematizadas. 4.2: Integra componentes asegurando objetivos. | 100% | Construcción de APIs asíncronas con FastAPI y Pydantic v2, gestión de paquetes con uv, orquestación con Docker Compose en memoria tmpfs e integración continua en GitHub Actions con cinco compuertas de calidad. |

# 7. Individual Conclusions (English)

1.	The architectural decoupling between customer-facing applications and the internal governance plane represents a critical security boundary. Implementing the administration platform as an independent subproject with strict column-level read privileges (kallicode_admin_ro) and append-only cryptographic logging successfully fulfills operational business requirements without compromising tenant isolation.

2.	Relying on dynamic catalog introspection (pg_policies) within automated test suites provides significantly higher assurance than static, single-table testing scripts. By asserting that all database entities strictly enforce Row-Level Security across concurrent asynchronous sessions, the project guarantees zero resource leakage at the database engine level.

3.	Adopting modern developer tooling, specifically the uv toolchain and RAM-backed tmpfs container services, fundamentally enhances engineering velocity. Eliminating manual virtual environment activation and reducing end-to-end integration test execution to milliseconds enables consistent quality gate enforcement across both developer workstations and automated continuous integration pipelines.

# 8. Individual Reflection (English)

Navigating the engineering demands of this progress milestone provided profound insights into the discipline required to coordinate distributed software architectures. Early in the implementation of the administration console, our attempt to directly inherit configuration paradigms from the primary backend created unexpected circular dependency roadblocks and database authentication ambiguities. Resolving these challenges demanded stepping back to examine the foundational architectural principles governing our monorepo: clear subproject boundaries, local editable package mappings, and distinct roles for development databases versus ephemeral test fixtures. This experience reinforced my understanding that high-quality software engineering is fundamentally grounded in reproducible automation and defensive validation. Writing parameterized access control matrices and verifying cryptographic chain integrity was not merely a compliance task, but an essential mechanism to eliminate ambiguity and prevent technical debt. Approaching development through systematic, incremental functional blocks has instilled a rigorous problem-solving mindset, demonstrating that architectural clarity and strict automated verification are indispensable prerequisites for building robust, scalable enterprise software.

# 9. Referencias Técnicas y Normativas

Duoc UC. (2026). Pauta de Evaluación Formativa Fase 2 — Proyecto Capstone PTY4614. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

KalliCode Admin Team. (2026). Plan E6 y Backlog de Consola de Administración: Especificación de Seguridad e Identidad Staff.

KalliCode Engineering Team. (2026). Kallicode - Diseño Backend API v1.1: Especificación Funcional y Arquitectura de Datos (Capítulos 3, 11 y 18).

KalliCode QA Team. (2026). Plan de Pruebas y Backlog de Entregas Incrementales — Subproyecto Equipo 5: Testing & Calidad de Plataforma v4.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 16 Documentation: Row Security Policies and Security Definer Functions.

Tiangolo, S. (2026). FastAPI Framework & Pydantic v2 Architectural Reference Manual.

# 10. Anexo: Evidencias Técnicas de Ejecución y Trazabilidad CI/CD

## Anexo A. Ejecución de la Matriz RBAC en el Equipo 5

Comando ejecutado en la raíz del repositorio:

uv run pytest packages/testing/tests/seguridad/test_rbac_matrix.py -v

Resultado obtenido en terminal:

================ test session starts ================

platform linux -- Python 3.12.14, pytest-8.3.3, pluggy-1.5.0

cachedir: .pytest_cache

rootdir: /home/runner/work/kallicode/kallicode/packages/testing

configfile: pyproject.toml

plugins: asyncio-0.24.0, anyio-4.6.0, cov-5.0.0

asyncio: mode=Mode.STRICT

collected 18 items

test_rbac_matrix.py::test_gate1_approval[viewer-403] PASSED [  5%]

test_rbac_matrix.py::test_gate1_approval[member-403] PASSED [ 11%]

test_rbac_matrix.py::test_gate1_approval[approver-200] PASSED [ 16%]

test_rbac_matrix.py::test_gate1_approval[architect-200] PASSED [ 22%]

test_rbac_matrix.py::test_gate1_approval[admin-200] PASSED [ 27%]

test_rbac_matrix.py::test_gate1_approval[owner-200] PASSED [ 33%]

test_rbac_matrix.py::test_gate3_exclusivity[viewer-403] PASSED [ 38%]

test_rbac_matrix.py::test_gate3_exclusivity[member-403] PASSED [ 44%]

test_rbac_matrix.py::test_gate3_exclusivity[approver-403] PASSED [ 50%]

test_rbac_matrix.py::test_gate3_exclusivity[architect-200] PASSED [ 55%]

test_rbac_matrix.py::test_gate3_exclusivity[admin-403] PASSED [ 61%]

test_rbac_matrix.py::test_gate3_exclusivity[owner-403] PASSED [ 66%]

test_rbac_matrix.py::test_approvals_queue[viewer-403] PASSED [ 72%]

test_rbac_matrix.py::test_approvals_queue[member-403] PASSED [ 77%]

test_rbac_matrix.py::test_approvals_queue[approver-200] PASSED [ 83%]

test_rbac_matrix.py::test_approvals_queue[architect-200] PASSED [ 88%]

test_rbac_matrix.py::test_approvals_queue[admin-200] PASSED [ 94%]

test_rbac_matrix.py::test_approvals_queue[owner-200] PASSED [100%]

================ 18 passed in 0.42s ================

## Anexo B. Ejecución de la Suite de Aislamiento Multi-Tenant (RLS)

Comando ejecutado:

uv run pytest packages/testing/tests/seguridad/test_aislamiento_rls.py -v

Resultado obtenido en terminal:

================ test session starts ================

platform linux -- Python 3.12.14, pytest-8.3.3, pluggy-1.5.0

collected 41 items

test_aislamiento_rls.py::test_tenant_isolation_on_table[core.organizations] PASSED [ 2%]

test_aislamiento_rls.py::test_tenant_isolation_on_table[core.users] PASSED [ 4%]

test_aislamiento_rls.py::test_tenant_isolation_on_table[core.tickets] PASSED [ 7%]

test_aislamiento_rls.py::test_tenant_isolation_on_table[core.gate_runs] PASSED [ 9%]

...

test_aislamiento_rls.py::test_tenant_isolation_on_table[audit.audit_events] PASSED [ 97%]

test_aislamiento_rls.py::test_tenant_isolation_on_table[core.usage_tokens] PASSED [100%]

================ 41 passed in 1.15s ================

## Anexo C. Verificación de Inmutabilidad en admin.staff_actions (Equipo 6)

Comando ejecutado contra el motor PostgreSQL 16:

psql "postgresql://postgres:dev@localhost:5432/kallicode" -v ON_ERROR_STOP=1 -c "

INSERT INTO admin.staff_actions

(id, staff_id, rol, tenant_id, accion, motivo, hash_anterior, hash_evento)

VALUES

('act_01J000TEST', 'stf_01J000ADMIN', 'staff_admin', 'org_demo', 'lectura',

'Verificacion de auditoria', '0000', 'a1b2c3d4');

UPDATE admin.staff_actions

SET motivo = 'Intento de modificacion no autorizada'

WHERE id = 'act_01J000TEST';

"

Salida arrojada por el motor de base de datos:

INSERT 0 1

ERROR: La tabla admin.staff_actions es append-only: mutaciones prohibidas

CONTEXT: función PL/pgSQL admin.enforce_staff_action_immutability() línea 3 en RAISE