PLAN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CÉLULA AGÉNTICA SAAS MULTI-TENANT

12 de septiembre de 2026

alejandro gonzalez – ana panes – luis ibañez

Ingeniería Informática

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | KalliCode - Celda de Entrega de Software SaaS Multi-Tenant |
| Organización / Departamento | Alloxentric / Duoc UC -Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Conflicto ID | CR-KC-001 |
| Fecha identificada | 12/09/2026 |
| Preparado por | Alejandro González (Líder DevOps & Plataforma -Equipo 5) |
| Versión del documento | v1.0 |

# 1. PROPÓSITO

Este Plan de Resolución de Conflictos establece el procedimiento formal para identificar, analizar, gestionar, escalar y resolver controversias técnicas, metodológicas y de priorización dentro del ecosistema KalliCode. Define roles, estrategias de mitigación, planes de acción y mecanismos de seguimiento para salvaguardar los objetivos del proyecto, el cumplimiento de los Hitos Críticos (M1 a M6), la integridad de la arquitectura SaaS y la colaboración armónica entre las células de desarrollo (Equipos 1 a 6).

# 2. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO (CONFLICT IDENTIFICATION)

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Título del conflicto | Integración de Aislamiento Multi-Tenant RLS (db.py) vs. Modificaciones DDL y Pipeline Agéntico de CodeMapping (Equipos 1&2 vs. Equipo 5) |
| Fecha identificada | 12/09/2026 |
| Reportado por | Alejandro González (Equipo 5 — Plataforma) / Iván Martínez (Equipo 1&2 — CodeMapping & Fábrica) |
| Partes implicadas | • Equipo 1 & 2: Desarrollo Agéntico, CodeMapping (cm) e Ingesta Vectorial (vec).• Equipo 5: Plataforma, Gobernanza de Base de Datos y Seguridad (RLS).• Stakeholders: Docente Capstone (Luis Bravo) / Arquitectura Alloxentric. |
| Categoría de conflicto | Técnica / Arquitectura / Prioridades / Seguridad Multi-Inquilino |
| Prioridad / Gravedad | Critical (Bloqueante para el Hito M1: Base Verificable) |
| Estado actual | Resuelto |

# 3. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO (CONFLICT DESCRIPTION)

Durante la preparación del Hito M1 (Sprint 2), surgió un desacuerdo técnico crítico entre el Equipo 1&2 (responsable de los esquemas cm y vec para el grafo de código) y el Equipo 5 (responsable de la plataforma y seguridad RLS):

Postura del Equipo 1&2: Requerían ejecutar migraciones DDL frecuentes, truncamiento de tablas de prueba y consultas SQL directas sin pasar por variables de sesión para acelerar las iteraciones del pipeline de Triage y Build agéntico.

Postura del Equipo 5: Exigía la aplicación inmediata y estricta de FORCE ROW LEVEL SECURITY (RLS) en PostgreSQL 16 sobre todas las tablas del esquema core, cm y vec, prohibiendo cualquier consulta que no ejecutara SET LOCAL app.tenant_id mediante el helper centralizado db.py.

Punto de Quiebre: Los tests unitarios y de integración del Equipo 1&2 comenzaron a fallar en la integración continua (CI/CD) con errores de denegación de permisos (404 Tenant Isolation Enforcement), deteniendo la construcción de los paquetes del orquestador.

# 4. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ E IMPACTO (CAUSE AND IMPACT ANALYSIS)

| Dimensión | Análisis Detallado |
| --- | --- |
| Causa raíz / causa principal | Aislamiento de diseño inicial: El Equipo 1&2 construyó los modelos de datos de CodeMapping asumiendo acceso directo a la base de datos, mientras que el Equipo 5 desplegó las políticas de RLS sin congelar previamente el contrato del helper transaccional db.py con un entorno de prueba automatizado. |
| Impacto del proyecto | Riesgo en Cronograma (Alto): Bloqueo total del pipeline de CI/CD para el Hito M1. Riesgo de Seguridad (Crítico): Si se desactivaba RLS, se abría la posibilidad de fuga de datos cross-tenant entre clientes SaaS de Alloxentric. |
| Impacto en el equipo / Partes interesadas | Frustración inter-equipos por fallos en builds nocturnos y desacuerdos en la velocidad de entrega vs. rigor de arquitectura. |
| Urgencia | Immediate (Resolución requerida en menos de 24 horas). |

# 5. ENFOQUE DE RESOLUCIÓN (RESOLUTION APPROACH)

Se evaluaron las 5 estrategias estándar de resolución de conflictos del PMBOK, seleccionando la estrategia de Colaboración y Solución de Problemas (Collaborate / Problem Solve):

| Estrategia | Seleccionada | Notas de Aplicación en KalliCode |
| --- | --- | --- |
| Colaborar / Resolver problemas | ☑ | Estrategia elegida. Se convocó una sesión de arquitectura conjunta para rediseñar la capa de acceso a datos sin comprometer la seguridad ni la velocidad. |
| Compromiso | ☐ | No aplicable. Relajar la seguridad RLS no era negociable para el entorno SaaS de Alloxentric. |
| Acomodar | ☐ | Descartado. Ceder totalmente impedía validar el RNF-01 de aislamiento multi-tenant. |
| Evita | ☐ | Inviable. El fallo en CI/CD impedía la aprobación del Hito M1. |
| Escalar | ☐ | Utilizado como mecanismo de respaldo pero resuelto a nivel técnico antes de veto institucional. |

# 6. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS (POSSIBLE SOLUTIONS)

| Opción | Descripción de la Solución | Ventajas / Riesgos | Seleccionada |
| --- | --- | --- | --- |
| Opción 1 | Desactivar RLS temporalmente en entornos de desarrollo local y CI/CD. | Ventaja: Desbloquea rápidamente los tests del Equipo 1&2. Riesgo: Invalida las pruebas de seguridad del Hito M1; alto riesgo de introducir código no compatible con RLS. | ☐ |
| Opción 2 | Implementar un decorador de contexto transaccional en db.py (TenantContextManager) que inyecte un tenant_id sintético de pruebas en la sesión durante tests, manteniendo FORCE RLS activo en todo momento. | Ventaja: Cumple 100% con RLS (RNF-01), no requiere alterar la seguridad en BD y permite al Equipo 1&2 ejecutar pruebas automatizadas aisladas. Riesgo: Requiere refactorizar los fixtures de tests (2 días hombre). | ☑ |
| Opción 3 | Separar las bases de datos en instancias independientes para CodeMapping y Core. | Ventaja: Elimina la colisión de permisos. Riesgo: Incrementa costos operativos, rompe la arquitectura PostgreSQL 16 unificada y contradice la Decisión D18 (ADR-018). | ☐ |

# 7. ACUERDO DE RESOLUCIÓN (AGREED RESOLUTION)

Las partes (Equipo 1&2 y Equipo 5) acordaron formalmente la implementación de la Opción 2:

Estandarización de `db.py`: El Equipo 5 entregó una versión actualizada de packages/core/db.py que incluye la función get_test_db_session(tenant_id="org_test") para pruebas unitarias.

Refactorización de Fixtures: El Equipo 1&2 adaptó todos los tests de pytest para usar el decorador @with_tenant_context("org_test").

Congelamiento de DDLs: Se estableció que cualquier cambio en los esquemas cm o vec debe ser notificado al Miembro A del Equipo 5 con 24 horas de anticipación mediante una PR etiquetada como schema-change.

Mantenimiento de RLS: La política FORCE ROW LEVEL SECURITY permanece activa incondicionalmente en todos los entornos (local, CI y producción).

# 8. PLAN DE ACCIÓN (ACTION PLAN)

| Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado | Evidencia / Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Actualización de `db.py` | Miembro A (Equipo 5) | 12/09/2026 | Hecho | PR #42 fusionada en packages/core. |
| 2. Actualización de Fixtures de Tests | Iván Martínez (Equipo 1&2) | 13/09/2026 | Hecho | 100% de tests en apps/orchestrator pasando en verde. |
| 3. Validación de CI/CD | Miembro B (Equipo 5) | 13/09/2026 | Hecho | Workflow ci.yml ejecutando suites con RLS activo. |
| 4. Documentación de Estándar RLS | Alejandro González (Equipo 5) | 14/09/2026 | Hecho | Publicado en la Guía de Arquitectura de KalliCode. |

# 9. PROCESO DE ESCALAMIENTO (ESCALATION PROCESS)

En caso de futuros conflictos sin resolución en el nivel técnico de los equipos, se aplicará la matriz de escalamiento del proyecto:

| Prioridad | Criterio de Impacto | Autoridad de Decisión | Tiempo Objetivo de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Bloqueo de Hitos M1-M6 o vulneración de aislamiento multi-tenant RLS. | Sponsor Alloxentric / Capstone Docente (Luis Bravo) | < 4 horas |
| Alto | Impacto significativo en alcance de módulos (E1 a E6) o integración CI/CD. | Líderes de Célula (Alejandro González / Iván Martínez) | < 1 día hábil |
| Medio | Discrepancia en formatos de respuesta API o priorización de backlog Trello. | Arquitectos de Módulo | < 2 días hábiles |
| Bajo | Ajustes menores de estilo, formato de logs o refactorización cosmética. | Desarrollador asignado | Flujo normal de Sprint |

# 10. VERIFICACIÓN Y CIERRE (VERIFICATION AND CLOSURE)

| Atributo | Registro de Verificación |
| --- | --- |
| Resolución implementada | Sí |
| Método de verificación | Ejecución exitosa del pipeline de CI/CD (ci.yml) con 0 fallos de permisos RLS y cobertura de tests de aislamiento multi-tenant al 100%. |
| Fecha de verificación | 13/09/2026 |
| Verificado por | Alejandro González (Líder Equipo 5) & Luis Bravo (Docente Capstone) |
| Estado final | Cerrado |

Detalle de Cierre: Se confirmó que la solución TenantContextManager eliminó los errores 404 en el pipeline de CI/CD sin comprometer la política de seguridad RLS de PostgreSQL 16. Los Equipos 1&2 y 5 reanudaron sus entregas bajo el Hito M1.

# 11. LECCIONES APRENDIDAS (LESSONS LEARNED)

Contratos Tempranos de Infraestructura: El helper db.py y las utilidades de prueba deben distribuirse a todos los equipos desde el Sprint 1 (Día 1) para evitar refactorizaciones tardías.

Aislamiento No Negociable: Los requerimientos de seguridad no funcionales (RNF-01 RLS) nunca deben desactivarse "temporalmente", ya que genera deuda técnica crítica e ilusión de falso avance.

Canales de Comunicación Claros: Las sesiones rápidas de resolución técnica (pairing) previenen escalamientos innecesarios y fortalecen la confianza inter-equipos.

# 12. APROBACIÓN Y FIRMAS (APPROVAL / ACKNOWLEDGEMENT)

| Función | Nombre y Cargo | Fecha | Firma / Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Equipo 5 (Plataforma) | Alejandro González Vergara | 14/09/2026 | Aprobado (Firmado) |
| Líder Equipo 1&2 (Fábrica/CodeMapping) | Iván Martínez | 14/09/2026 | Aprobado (Firmado) |
| Líder Equipo 3&4 (Portal/QA) | Jose Millares | 14/09/2026 | Aprobado (Firmado) |
| Capstone Docente / Sponsor | Luis Bravo | 14/09/2026 | Aprobado (Firmado) |