Documento de Stakeholders

Célula Agéntica de Entrega de Software SaaS Multi-Tenant

12 de septiembre de 2026

alejandro gonzalez – ana panes - luis ibañez

Ingeniería Informatica – Sede Plaza Oeste

Contenido

1. Introducción	1

2. Identificación de Interesados (Identify Stakeholders)	2

2.1 Criterios de Inclusión	2

3. Interesados Clave (Key Stakeholders)	2

4. Análisis de Interesados (Stakeholder Analysis)	3

4.1 Matriz de Clasificación Poder e Interés (Power/Interest Grid)	3

4.2 Matriz de Análisis de Interesados (Stakeholder Analysis Matrix)	4

5. Estrategia de Comunicación y Nivel de Participación	7

6. Aprobación del Patrocinador (Sponsor Acceptance)	7

# 1. Introducción

El presente documento define la Estrategia de Gestión de Interesados para el proyecto KalliCode, una Célula Agéntica de Entrega de Software SaaS Multi-Tenant impulsada por la empresa Alloxentric y desarrollada/robustecida en el marco del Proyecto de Portafolio de Título de Ingeniería Informática.

El objetivo principal de esta estrategia es identificar, clasificar y gestionar proactivamente a todos los actores clave (stakeholders) internos y externos que interactúan con el sistema o se ven afectados por su implementación. En un entorno agéntico automatizado como KalliCode —donde la Inteligencia Artificial transforma tickets en Pull Requests verificadas bajo un modelo de Gobernanza Humana (3 Gates Criptográficos)—, la gestión efectiva de los interesados es crítica para:

- Garantizar la alineación estratégica entre los requerimientos corporativos de Alloxentric y las exigencias académicas de la comisión evaluadora.

- Asegurar la adopción y confianza de los clientes SaaS (Portal E4) y aprobadores técnicos (QA/Arquitectos E3) en las firmas digitales inmutables (SHA-256).

- Prevenir fricciones y cuellos de botella en el desarrollo incremental por equipos (Equipos E1 a E6) bajo la metodología Kanban.

# 2. Identificación de Interesados (Identify Stakeholders)

La identificación de interesados se realiza mediante sesiones grupales de análisis y mapeo de actores, dividiendo el ecosistema KalliCode en interesados internos (Alloxentric y equipos de desarrollo de estudiantes) e interesados externos (clientes SaaS, comisión académica y proveedores de infraestructura).

## 2.1 Criterios de Inclusión

Para determinar si un individuo u organización es clasificado como stakeholder de KalliCode, se evalúan las siguientes 5 preguntas de control del estándar PMBOK:

- ¿Afectación Directa/Indirecta? ¿La persona u organización se ve directamente beneficiada o impactada por la automatización del pipeline de software de KalliCode?

- ¿Posición de Influencia? ¿Posee la facultad o autoridad para aprobar, vetar o modificar entregables del proyecto (ej. firmas de Gates, aprobaciones de Hitos M1-M6, evaluación académica)?

- ¿Impacto en Recursos? ¿Controla o asigna recursos clave (financieros, infraestructura cloud, accesos a repositorios, tiempo de evaluación)?

- ¿Habilidades Especializadas? ¿Aporta conocimiento técnico o de dominio imprescindible (ej. arquitectura de modelos LLM, aislamiento RLS en PostgreSQL 16, auditoría WORM)?

- ¿Resistencia o Cambio Operacional? ¿Se encuentra en una posición donde la introducción de agentes de IA altere su flujo de trabajo tradicional y requiera gestión del cambio?

Cualquier entidad que responda afirmativamente a al menos un criterio es registrada formalmente en el inventario de interesados del proyecto.

# 3. Interesados Clave (Key Stakeholders)

Dentro del universo de interesados, se identifican como Stakeholders Clave a aquellos que poseen el máximo nivel de influencia sobre el éxito del sistema o cuyos procesos de negocio experimentarán la transformación más profunda:

- Patrocinador Principal & Dirección Técnica (Alloxentric): Responsables de la visión del producto SaaS, aprobación de arquitectura corporativa y disponibilización del proyecto base.

- Comisión Evaluadora / Docente Capstone (Duoc UC - Prof. Luis Bravo): Entidad encargada de evaluar la rigurosidad metodológica, cumplimiento de hitos académicamente medibles (M1 a M6) y factibilidad técnica de la PoC.

- Clientes SaaS / Product Owners de Clientes (Portal E4): Usuarios que ingresan requerimientos al sistema, consultan líneas de producción y consumen créditos de código (LOC).

- Aprobadores y Arquitectos de Seguridad (QA E3): Encargados de revisar las evidencias inmutables en el Sandbox de QA y ejecutar la firma criptográfica SHA-256 en los Gates 1, 2 y 3.

- Líderes de Células de Desarrollo (Equipos E1 a E6): Responsables del desarrollo incremental del backend, frontend, plataforma RLS, integraciones y consola de administración (kallicode-admin).

# 4. Análisis de Interesados (Stakeholder Analysis)

## 4.1 Matriz de Clasificación Poder e Interés (Power/Interest Grid)

Para cuantificar y visualizar el impacto de cada interesado, se asigna una escala de Poder (1 a 5) y de Interés (1 a 5), ubicándolos en la matriz cuadrante estándar:

| Clave | Stakeholder / Rol | Organización | Poder (1-5) | Interés (1-5) | Cuadrante de Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dirección Ejecutiva / Product Owner | Alloxentric | 5 | 5 | Jugador Clave (Key Player) |
| B | Comisión Evaluadora & Capstone Docente | Duoc UC | 5 | 5 | Jugador Clave (Key Player) |
| C | Product Owners & Leads de Empresas Clientes | Clientes SaaS | 4 | 5 | Jugador Clave (Key Player) |
| D | Arquitectos Lead y QA Approvers (Firmantes Gates) | Células QA / Cliente | 4 | 4 | Mantener Satisfecho / Key Player |
| E | Integrantes de Equipos de Desarrollo (E1 - E5) | Células KalliCode | 3 | 5 | Mantener Informado / Involucrado |
| F | Equipo 6 - Administración (kallicode-admin) | Células KalliCode | 3 | 4 | Mantener Informado |
| G | Proveedores de API LLM & Cloud (OpenAI / Azure) | Externos | 1 | 2 | Esfuerzo Mínimo (Minimal Effort) |

La siguiente matriz visual resume la ubicación de cada interesado según su nivel de Poder (eje vertical) e Interés (eje horizontal):

| MANTENER SATISFECHO (Keep Satisfied) • [D] Arquitectos & Approvers Gate | JUGADORES CLAVE (Key Players) • [A] Dirección Alloxentric • [B] Comisión Docente Duoc UC • [C] Product Owners Clientes SaaS |
| --- | --- |
| ESFUERZO MÍNIMO (Minimal Effort) • [G] Proveedores API / Cloud | MANTENER INFORMADO (Keep Informed) • [E] Equipos Dev (E1 - E5) • [F] Equipo 6 (kallicode-admin) |

Eje vertical: Poder (alto arriba, bajo abajo) · Eje horizontal: Interés (bajo a la izquierda, alto a la derecha).

## 4.2 Matriz de Análisis de Interesados (Stakeholder Analysis Matrix)

| Stakeholder | Preocupaciones y Expectativas Clave | Cuadrante | Estrategia de Gestión y Acción | Canales de Comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección Alloxentric | • Valor comercial y viabilidad SaaS. • Protección de propiedad intelectual. • Eficiencia en consumo de tokens LLM. | Jugador Clave | Involucrar en revisiones estratégicas de hitos. Validar modelo de negocio y control de consumo LOC. | Reuniones quincenales, demos de producto, informes ejecutivos. |
| Comisión Duoc UC | • Cumplimiento del perfil de egreso. • Rigor en metodologías e IEEE 830. • Factibilidad de la PoC en Hitos M1-M6. | Jugador Clave | Presentación formal de entregables, defensa de arquitectura y evidencias de prueba probatoria. | Bitácoras Capstone, presentaciones ejecutivas, revisiones de código. |
| Clientes SaaS | • Transparencia en tiempos de entrega. • Calidad de código en Pull Requests. • Seguridad en aislamiento de sus datos. | Jugador Clave | Demostración del aislamiento RLS en PostgreSQL 16 y flujo transparente desde ticket a PR en Portal E4. | Dashboard Portal E4, webhooks de integración (Jira/GitHub). |
| Arquitectos & Approvers | • Inmutabilidad del registro de firmas. • Calidad de evidencias en Sandbox QA. • Transparencia antes del deploy. | Mantener Satisfecho | Proveer interfaz clara para inspección de videos/logs de Playwright y firma con Hash SHA-256. | Portal de Gobernanza E3, alertas de firma pendiente. |
| Equipos Dev (E1-E5) | • Claridad en contratos de interfaz. • Bloqueos entre dependencias. • Avance fluido en tablero Kanban. | Mantener Informado | Coordinación diaria/semanal de sincronización de contratos (OpenAPI, db.py, schemas). | Tableros Kanban (Trello/Jira), Slack/Discord, Daily Sync. |
| Equipo 6 (Admin) | • Ingesta de telemetría y métricas. • Control multi-tenant y facturación. • Bypass de auditoría (4-rules). | Mantener Informado | Mantener comunicación abierta sobre avances del módulo y congelamiento de endpoints /admin/v1. | Reuniones de alineación de infraestructura, documentación OpenAPI. |
| Proveedores Cloud/API | • Disponibilidad de API y SLAs. • Cuotas de consumo e infraestructura. | Esfuerzo Mínimo | Monitoreo automatizado de límites de API (rate limits) y respaldo con modelos alternativos/locales. | Logs de sistema, dashboards de telemetría. |

# 5. Estrategia de Comunicación y Nivel de Participación

Para asegurar que el flujo de información sea continuo y libre de fricciones, se establece el siguiente esquema de comunicación y participación diferenciado por grupo de interesados:

| Frecuencia | Tipo de Encuentro / Artefacto | Audiencia Principal | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanal | Sincronización Kanban & Contratos | Equipos E1 - E6 | Destrabar bloqueos |
| Quincenal | Demo Incremental de Entregables | Alloxentric & Comisión | Validar Hitos M1-M6 |
| Por Evento | Alerta de Firma de Gate (1, 2, 3) | Arquitectos / Approvers | Firma Criptográfica |
| Mensual | Reporte de Consumo y SLA | Clientes SaaS | Balance LOC & Uso |

# 6. Aprobación del Patrocinador (Sponsor Acceptance)

El presente documento de Estrategia de Gestión de Interesados ha sido revisado y aprobado formalmente por la Dirección del Proyecto y los representantes del patrocinador corporativo y académico.

Aprobado por Patrocinador Corporativo (Alloxentric):

Firma: _____________________________________

Nombre: Representative / Product Sponsor Alloxentric

Fecha: ____ / ____ / ________

Aprobado por Patrocinador Académico (Duoc UC):

Firma: _____________________________________

Nombre: Luis Bravo — Docente Guía Capstone

Fecha: ____ / ____ / ________