PLAN DE DESARROLLO Y GESTIÓN INCREMENTAL

Célula Agéntica SaaS Multi-Tenant — Equipo 5: Plataforma y Confianza

12 de septiembre de 2026

alejandro gonzalez

Portafolio de Título / Alloxentric & Duoc UC

Contenido

1. INTRODUCCIÓN Y METÁFORA DE OPERACIÓN	2

2. ENFOQUE DE GESTIÓN Y METODOLOGÍA (3 INTEGRANTES)	2

3. ALCANCE DEL PROYECTO	3

3.1 Lo que INCLUYE el Proyecto (In-Scope):	3

3.2 Lo que NO Incluye el Proyecto (Out-of-Scope):	4

4. LISTA DE HITOS PRINCIPALES (M1 A M6)	4

5. ARQUITECTURA DE CÉLULA Y REPARTO DE TRABAJO (3 MIEMBROS)	6

5.1 Miembro A: Líder de Plataforma y Datos (Fusión PLT1 + PLT2)	6

5.2 Miembro B: Ingeniero DevOps & SRE (PLT3 Puro)	6

6. MAPEO DE DEPENDENCIAS Y CONTRATOS INTER-EQUIPOS	6

7. MAPA DE RIESGOS, COLISIONES Y ALERTAS DE BLOQUEO (CRÍTICO)	8

8. BACKLOG INCREMENTAL POR BLOQUES Y KANBAN	9

9. RESUMEN EJECUTIVO Y COMPROMISO DE ENTREGA	18

# 1. INTRODUCCIÓN Y METÁFORA DE OPERACIÓN

El presente Plan de Desarrollo y Gestión Incremental establece las directrices técnicas, arquitectónicas, operativas y de gobierno para el diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha del módulo Plataforma y Confianza (Equipo 5) del ecosistema KalliCode.

KalliCode es una Célula Agéntica de Entrega de Software SaaS Multi-Tenant que automatiza la atención de tickets de requerimientos y mantenimiento de código, transformándolos en Pull Requests (PRs) verificados mediante un pipeline de 6 etapas (Triage, Design/Spec, Build, QA/Testing, Security y Deploy) respaldados por 3 Gates criptográficos con firma humana.

La Metáfora de "Delimitar la Cancha":

Dentro de este ecosistema, el Equipo 5 (E5) no construye los agentes de Inteligencia Artificial (los "jugadores", responsabilidad de E1 y E2), ni crea las vistas del portal cliente (E4) ni la consola administrativa (E6). El Equipo 5 construye el estadio y delimita la cancha de juego:

- Pinta las líneas de juego invisibles: Garantiza el aislamiento multi-tenant estricto mediante Row-Level Security (RLS) en PostgreSQL 16 (SET LOCAL app.tenant_id) con el helper db.py.

- Construye la jaula de seguridad (Sandbox QA): Modela un contenedor efímero aislado sin acceso a red saliente para la ejecución del código generado por IA sin riesgos de exfiltración.

- Construye la autopista automatizada: Despliega la integración continua global (.github/workflows/ci.yml) con 8 puertas de calidad para asegurar que ningún código sucio o inseguro llegue a producción.

# 2. ENFOQUE DE GESTIÓN Y METODOLOGÍA (3 INTEGRANTES)

El Equipo 5 está integrado por una célula reducida de 3 ingenieros. Al no contar con la capacidad para sostener un marco Scrum rígido (sin roles dedicados de Scrum Master exclusivo ni Product Owner exclusivo full-time), se adopta una metodología de Desarrollo por Entregables Incrementales por Bloques gestionada mediante un flujo Kanban en Trello / Jira / Monday.

Principios de Gestión:

- Entregas Incrementales por Bloques (4 Bloques Totales): Avance por módulos funcionales integrados y probados con hitos claros de entrega [583, 596].

- Límite de Trabajo en Proceso (WIP = 3): Máximo 3 tarjetas activas en paralelo en la columna "En Desarrollo" (1 por integrante) para evitar la dispersión y cuellos de botella.

- Regla CODEOWNERS y Calidad: Todo Pull Request que toque el directorio db/ o packages/core/ requiere la aprobación obligatoria de un revisor del Equipo 5 y el paso del CI compartida en verde.

# 3. ALCANCE DEL PROYECTO

# 3.1 Lo que INCLUYE el Proyecto (In-Scope):

- Núcleo Compartido (packages/core): Configuración central con prefijos KC_, catálogo de errores, registro estructurado en JSON (trace_id, tenant_id, actor), funciones de autenticación JWT RS256 con Argon2id.

- Gobernanza de Base de Datos PostgreSQL 16 (db/): Administración de los esquemas core, vec y audit (41 tablas), habilitación de FORCE ROW LEVEL SECURITY (RLS), roles kallicode_app y kallicode_system_role, e integridad referencial compuesta por tenant.

- Framework de Migraciones Versionadas: Mantenimiento de la tabla core.schema_migrations (ledger con hash SHA-256) y automatización de runners DDL.

- Infraestructura y CI/CD Global (.github/workflows/ci.yml): Pipeline automatizado con 8 puertas de calidad (Ruff, Mypy strict, Pytest, Vitest, Gitleaks, Semgrep, Trivy, Oasdiff) para los repositorios del ecosistema.

- Emulación Local Soberana (100% Cloud-Ready):

Azurite: Emulador local de Azure Blob Storage en Docker Compose para evidencias de QA.

Bóveda de Secretos Local (AES-GCM): Reemplazo local cifrado de Azure Key Vault con compatibilidad para SDK oficial de Azure.

Redis 7 Local: Almacenamiento de sesiones, denylist de tokens JWT revocados y colas de Redis Streams.

- Sandbox de Ejecución Aislado para QA (E3): Contenedor efímero con sistema de archivos aislado y cero red saliente para la ejecución de pruebas Playwright/pytest.

- Cadena de Auditoría Encadenada SHA-256 (audit.audit_events): Inmutabilidad relacional append-only con triggers de sellado (Sello = SHA256(Sello_previo || Payload)).

## 3.2 Lo que NO Incluye el Proyecto (Out-of-Scope):

- Lógica de Agentes de IA: Construcción de prompts, grafos de código o motores de inferencia (responsabilidad de E1 y E2).

- Desarrollo de Vistas de Usuario Final: Pantallas del portal cliente (E4) o pantallas de administración (E6).

- Certificación Formal SOC 2 / ISO 27001: Solo se construyen las precondiciones técnicas e infraestructura probatoria.

# 4. LISTA DE HITOS PRINCIPALES (M1 A M6)

| Hito | Sprint / Bloque | Nombre del Hito | Responsable E5 | Criterio de Cumplimiento / Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Bloque 1 (Sprint 2) | Base Executable y Verificable | Equipo 5 (Líder E5) | Entorno Docker Compose reproducible en <15 min. CI en verde en los repositorios con 8 puertas. RLS forzado con suite de aislamiento multi-tenant aprobada y contratos v1 congelados. |
| M2 | Bloque 2 (Sprint 4) | Soporte de Grafo en Postgres (cm) | Miembro A (con E1) | Esquema cm con pgvector desplegado en Postgres local mediante migraciones versionadas y aislamiento RLS verificado. |
| M3 | Bloque 2 (Sprint 6) | Soporte de Pipeline Agéntico | Miembro C (con E2) | Integridad de la máquina de estados de jobs, roles de workers separados y firma criptográfica de Gate 1 y Gate 2. |
| M4 | Bloque 3 (Sprint 8) | Sandbox QA & Almacenamiento WORM | Miembro C (con E3) | Sandbox efímero sin red saliente operando para E3 y contenedor de evidencias con retención WORM e inmutabilidad SHA-256. |
| M5 | Bloque 3 (Sprint 10) | Observabilidad & Telemetría Global | Miembro B (con E4/E6) | Endpoint de métricas expuesto, trazas distribuidas correlacionadas con trace_id y aislamiento de pool analítico. |
| M6 | Bloque 4 (Sprint 12) | Release Candidate GA | Equipo 5 (con E1-E6) | Pruebas de carga con k6, ensayo de desastre/recuperación superado, auditoría de seguridad sin hallazgos críticos/altos y firmas de aceptación. |

# 5. ARQUITECTURA DE CÉLULA Y REPARTO DE TRABAJO (3 MIEMBROS)

| MIEMBRO A (Plataforma/BD) | MIEMBRO B (DevOps/SRE) | MIEMBRO C (Seguridad/QA) |
| --- | --- | --- |
| • Arquitectura packages/core • Gobernanza BD Postgres 16 • RLS & Helper db.py • Ledger de Migraciones | • Pipelines CI/CD (ci.yml) • Docker Compose & Azurite • Makefile & Workspace uv • Telemetría & Pruebas k6 | • Bóveda AES-GCM & JWT • Sandbox QA (Sin Red) • Sellado SHA-256 (Audit) • Firmas Criptográficas |

## 5.1 Miembro A: Líder de Plataforma y Datos (Fusión PLT1 + PLT2)

Áreas de Dominio: Arquitectura del paquete packages/core, gobernanza del esquema relacional PostgreSQL 16 (core, vec, audit), aislamiento Row-Level Security (RLS) con SET LOCAL app.tenant_id, db.py, framework de migraciones versionadas (core.schema_migrations), particionamiento de tablas de alto volumen y optimización de índices pgvector.

## 5.2 Miembro B: Ingeniero DevOps & SRE (PLT3 Puro)

Áreas de Dominio: Orquestación local reproducible (<15 min) con Docker Compose (Postgres, Redis, Azurite, Mailpit), pipeline de CI/CD global (.github/workflows/ci.yml), automatización con Makefile y uv workspace, telemetría local (Prometheus/Grafana) y pruebas de carga con k6.

5.3 Miembro C: Oficial de Seguridad y Confianza (PLT4 Puro)

Áreas de Dominio: Criptografía simétrica local (AES-GCM) para sustituir Azure Key Vault, autenticación JWT RS256 con Argon2id, rotación de refresh tokens y denylist en Redis, firma criptográfica de Gates humanos, cadena de auditoría encadenada SHA-256 y Sandbox efímero aislado de red saliente para la etapa QA (E3).

# 6. MAPEO DE DEPENDENCIAS Y CONTRATOS INTER-EQUIPOS

Para asegurar una interacción armónica con los demás grupos y evitar cuellos de botella, el Equipo 5 publica y consume los siguientes contratos:

| Equipo | Contrato Principal que Recibe de E5 |
| --- | --- |
| Equipo 1: CodeMapping | Esquema cm / RLS |
| Equipo 2: Fábrica | Roles / internal.py |
| Equipo 3: QA & Gates | Sandbox / WORM Blob |
| Equipo 4: Portal | Cookie Auth / JWT |
| Equipo 6: Admin | Rol kallicode_ro |

De forma centralizada, el Equipo 5 entrega y mantiene packages/core, la gobernanza de Postgres 16 con RLS, el pipeline de CI/CD (ci.yml) y la cadena de Auditoría SHA-256 que sustentan a los seis equipos.

1. Con Equipo 1 (CodeMapping): E5 entrega la estructura de base de datos con pgvector, los roles de escritura y el soporte RLS para el esquema cm. E1 entrega el DDL de cm para revisión y veto de E5.

2. Con Equipo 2 (Fábrica Agéntica): E5 entrega la separación de pools de base de datos para el orquestador (kallicode_worker), la persistencia del contrato /internal/v1 y la migración del CHECK de tiers (flash, pro, fable). E2 entrega el rastro de ejecuciones y uso de tokens.

3. Con Equipo 3 (QA, Evidencias y Gates): E5 entrega el Sandbox efímero con red bloqueada, el almacenamiento en emulador Azurite (Blob Storage) con retención WORM e inmutabilidad, y las tablas probatorias core.gate_signatures. E3 entrega los requisitos ejecutables del Sandbox.

4. Con Equipo 4 (Portal Cliente): E5 entrega el esquema de sesión segura (cookies HttpOnly, JWT RS256, denylist en Redis) y el middleware de control comercial (CommercialGuard). E4 entrega los eventos de inicio/cierre de sesión.

5. Con Equipo 6 (Consola Admin): E5 entrega el rol acotado de lectura cross-tenant (kallicode_admin_ro) sin BYPASSRLS y los endpoints /internal/v1 protegidos bajo el protocolo de auditoría de 4-Rules.

# 7. MAPA DE RIESGOS, COLISIONES Y ALERTAS DE BLOQUEO (CRÍTICO)

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo Técnico | Prob. / Impacto | Estrategia de Mitigación y Reglas de Prevención |
| --- | --- | --- | --- |
| R-E5-01 | Bloqueo del Programa por Retraso en CI o RLS: Al ser E5 el proveedor horizontal de los 5 equipos, un fallo en ci.yml o en db.py paraliza la Definición de Terminado global. | Media / CRÍTICO | Prioridad absoluta al Bloque 1 (Sprints 1-2). Congelamiento del helper db.py y disponibilidad del script de bootstrap local desde el Día 1. |
| R-E5-02 | Fuga de Datos Multi-Tenant Cross-Tenant: Consultas mal formadas por parte de otros equipos sin ejecutar SET LOCAL app.tenant_id. | Media / CRÍTICO | Aplicación obligatoria de FORCE ROW LEVEL SECURITY en Postgres. Suite de pruebas automatizada test_no_leak.py corriendo en CI en cada PR. |
| R-E5-03 | Bloqueo de Red en Sandbox QA vs. Dependencias External: El contenedor efímero de QA bloquea red externa, impidiendo npm install o pip install. | Alta / ALTO | Pre-instalación de paquetes comunes y navegadores de Playwright en la imagen base del runner (runner-qa/Dockerfile). |
| R-E5-04 | Inyección de DDLs Incompatibles sin Revisión: Equipos intentando modificar tablas o esquemas sin el ledger de migraciones. | Media / ALTO | Regla estricta de CODEOWNERS sobre la carpeta db/. Ninguna migración entra a main sin la aprobación del Miembro A (DBA). |
| R-E5-05 | Factor de Autobús de 1 por Especialidad: Tres ingenieros con áreas técnicas muy marcadas (BD, DevOps, Seguridad). | Alta / ALTO | Revisión de código cruzada obligatoria entre Miembros A, B y C. Elaboración de Runbooks operativos para cada componente en el mismo sprint. |

# 8. BACKLOG INCREMENTAL POR BLOQUES Y KANBAN

Bloque 1: Base Local Reproducible e Integración Continua (Hito M1 - Sprints 1-2)

Objetivo: Entregar el entorno local reproducible en <15 min, la autopista de CI/CD para los 6 repositorios y el aislamiento RLS inicial en PostgreSQL 16.

| ID Tarjeta | Título de la Tarea / Épica | Prioridad | Asignado | SP | Modo Ejecución & Entregable | Equipo Impactado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-PLT-01-1 | Pipeline CI/CD Multi-Repo (8 Puertas): Workflow ci.yml con Ruff, Mypy, Pytest, Vitest, Gitleaks, Semgrep. | Crítica | Miembro B (Alejandro) | 5 | Local / GitHub Actions (Docker Service Postgres 16). | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-01-2 | Packages/Core & uv Workspace: pyproject.toml, uv.lock y tipado py.typed para exportar kallicode_core. | Crítica | Miembro A | 5 | Local (uv workspace) / Paquete Python. | E1, E2, E3, E4 |
| KC-PLT-01-3 | Roles de BD & Separación de Sesión: Definición de kallicode_app y kallicode_system_role en db.py. | Crítica | Miembro A | 3 | Local (Postgres 16 / SQL Scripts). | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-01-4 | Docker Compose Local Reproducible: Orquestación con Postgres 16 (pgvector), Redis 7, Azurite y Mailpit (<15 min). | Alta | Miembro B (Alejandro) | 2 | Local Docker Compose / Makefile targets. | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-01-5 | Pre-Commit Linters & Contrato Sesión: Hook local de Gitleaks/Ruff y documento de contrato de cookies con E4. | Media | Miembro C | 1 | Local pre-commit / docs/contrato-sesion.md. | E4 (Portal) |

Bloque 2: Identidad, Seguridad y Soporte de Grafo/Pipeline (Hitos M2-M3 - Sprints 3-5)

Objetivo: Autenticación JWT RS256, Bóveda AES-GCM local, soporte RLS para el esquema cm de E1 y firmas criptográficas de Gates [2, 29, 391, 392, 393, 395].

| ID Tarjeta | Título de la Tarea / Épica | Prioridad | Asignado | SP | Modo Ejecución & Entregable | Equipo Impactado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-PLT-03-1 | Integridad Referencial Compuesta Tenant: Claves foráneas compuestas (tenant_id, id) en tablas principales. | Crítica | Miembro A | 8 | Local DDL / db/migrations/010_fk.sql. | E1, E2, E3, E4 |
| KC-PLT-03-2 | Seguridad JWT RS256 & Refresh Tokens: Firma asimétrica RS256, Argon2id, rotación y denylist en Redis. | Crítica | Miembro C | 5 | Local Python (seguridad.py) + Redis. | E4 (Portal), E6 |
| KC-PLT-03-3 | Soporte RLS Esquema cm (E1): Políticas RLS para nodos y aristas del grafo en Postgres 16 con pgvector. | Alta | Miembro A | 5 | Local DDL / db/04_rls_cm.sql. | E1 (CodeMapping) |
| KC-PLT-04-1 | Tablas Probatorias Append-Only: Revocación de UPDATE/DELETE en audit.audit_events y gate_signatures. | Crítica | Miembro C | 8 | Local PL/pgSQL Triggers de inmutabilidad. | E3 (QA & Gates) |
| KC-PLT-04-2 | Sellado de Auditoría Encadenado SHA-256: Trigger que calcula Sello_actual = SHA256(Sello_previo ¦¦ Payload). | Crítica | Miembro C | 5 | Local PL/pgSQL Function / audit.py. | E3, E4, E6 |
| KC-PLT-05-1 | Bóveda de Secretos Local (AES-GCM): Abstracción de Key Vault con cifrado AES-GCM local compatible con SDK Azure. | Alta | Miembro C | 5 | Local Python (boveda.py) / Env Cifrado. | E1, E2, E4 |
| KC-PLT-05-2 | Sondas de Salud & Lifecycle: Healthchecks reales (/health) que validan conexiones Postgres/Redis y graceful shutdown. | Media | Miembro B (Alejandro) | 2 | Local FastAPI router / Docker healthchecks. | E1 - E6 (Todos) |

Bloque 3: Sandbox QA, Escalabilidad y Telemetría (Hitos M4-M5 - Sprints 6-9)

Objetivo: Desplegar el Sandbox de QA aislado de red saliente, particionamiento volumétrico de auditoría y telemetría global.

| ID Tarjeta | Título de la Tarea / Épica | Prioridad | Asignado | SP | Modo Ejecución & Entregable | Equipo Impactado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-PLT-06-1 | Sandbox QA Aislado de Red Saliente: Imagen Docker efímera para Playwright/pytest con cero accesos a internet. | Crítica | Miembro C | 8 | Local Docker Image (runner-qa/Dockerfile). | E3 (QA & Testing) |
| KC-PLT-06-2 | Emulador Azurite WORM Blob Storage: Configuración de contenedor Azurite local con políticas de inmutabilidad. | Alta | Miembro B (Alejandro) | 5 | Local Azurite Blob Storage / blob.py. | E3, E4, E6 |
| KC-PLT-07-1 | Particionado Volumétrico de Auditoría: Particionamiento por rango mensual en audit.audit_events y job_transitions. | Alta | Miembro A | 8 | Local DDL / pg_partman o SQL nativo. | E2, E3, E6 |
| KC-PLT-07-2 | Optimización de Índices pgvector: Índices HNSW (m=16, ef_construction=64) sobre tablas de embeddings. | Media | Miembro A | 5 | Local SQL / 02_indexes.sql. | E1 (CodeMapping) |
| KC-PLT-08-1 | Rol Cross-Tenant kallicode_admin_ro: Permisos acotados por columna para la consola del Equipo 6 bajo 4-Rules. | Crítica | Miembro A | 5 | Local SQL / db/002_read_role.sql. | E6 (Admin) |
| KC-PLT-08-2 | Telemetría & Métricas Prometheus/Grafana: Exposición de /metrics con contadores de latencia p95 y colas Redis. | Alta | Miembro B (Alejandro) | 5 | Local FastAPI Router / Prometheus exporter. | E4, E6 |

Bloque 4: Caos, Pruebas de Carga y Release RC/GA (Hito M6 - Sprints 10-12)

Objetivo: Pruebas de resistencia con k6, plan de desastre/recuperación, congelamiento de esquema y documentación de release GA.

| ID Tarjeta | Título de la Tarea / Épica | Prioridad | Asignado | SP | Modo Ejecución & Entregable | Equipo Impactado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-PLT-10-1 | Pruebas de Carga con k6: Scripts de estrés para validar p95 < 200ms bajo 500 conexiones concurrentes RLS. | Alta | Miembro B (Alejandro) | 5 | Local k6 Runner / Reports HTML. | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-11-1 | Ensayo de Desastre & Recuperación (DR): Script de respaldo (pg_dump) y restauración automatizada comprobada. | Alta | Miembro B (Alejandro) | 5 | Local Bash Script / Runbook DR. | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-11-2 | Endurecimiento de Seguridad (Trivy + Semgrep): Escaneo estático y dinámico final de imágenes y código de plataforma. | Crítica | Miembro C | 5 | Local / CI Actions report. | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-12-1 | Congelamiento de Esquema & Runbooks GA: Documentación final del modelo relacional, ERD actualizado y Runbooks de Operación. | Crítica | Miembro A | 5 | Local Markdown / docs/operacion/. | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-12-2 | Verificación de Cadena Criptográfica GA: Auditoría automatizada de los sellos SHA-256 en la base de producción local. | Crítica | Miembro C | 5 | Local Pytest script / Informe de Salida. | E1 - E6 (Todos) |
| KC-PLT-12-3 | Firma de Acta de Release M6 (GA): Recopilación de evidencias, cierre de deudas técnicas y firma con Tech Leads y PO. | Crítica | Miembro A | 3 | Documento / Acta de Firma M6. | E1 - E6 (Todos) |

# 9. RESUMEN EJECUTIVO Y COMPROMISO DE ENTREGA

Con la ejecución de este plan, el Equipo 5 (Plataforma y Confianza) garantiza la provisión de un entorno 100% reproducible, multi-tenant aislado y altamente seguro.

La combinación de emulación local de alta fidelidad (Azurite, Postgres 16 con RLS, Redis y Bóveda AES-GCM) asegura que el proyecto se desarrolle con máximo rigor de ingeniería para el Portafolio de Título, manteniendo al mismo tiempo una arquitectura 100% preparada para su migración directa a la nube de Microsoft Azure.